

# Historial de Versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2025 | 1.0 | Paolo Cespedes | Estructuración e inicio del documento |

# Equipo de trabajo

| **RUN** | **Nombre** | **Correo** |
| --- | --- | --- |
| 21.173.688-7 | Cristian Nuñez | cr.nunezt@duocuc.cl |
| 19.529.652-9 | Paolo Cespedes | pao.cespedes@duocuc.cl |
| 21.496.735-9 | Daniel Mondaca | dani.mondaca@duocuc.cl |
| 21.122.527-0 | Juan Cardenas | ju.cardenasa@duocuc.cl |

# Información del proyecto

| **Empresa / Organización** | Jose Antonio Campos |
| --- | --- |
| **Proyecto** | SIPstore |
| **Patrocinador Principal** | Jose Antonio Campos |
| **Encargado del proyecto** | Paolo Cespedes |

# 

# 

# Tabla de contenidos

Contenido

[Historial de Versiones 1](#_heading=h.knazgtxcr399)

[Equipo de trabajo 2](#_heading=h.rqp9i4cw7pum)

[Información del proyecto 2](#_heading=h.ahxfc3el7jte)

[Tabla de contenidos 3](#_heading=h.wn1pxjsvayuu)

[1. Contexto de Sprint 4](#_heading=h.by33an50vd0w)

[1.1. Duración Sprint 4](#_heading=h.a8uhr6wwfi3o)

[1.2. Objetivo del sprint 4](#_heading=h.nzoq2c182xcy)

[1.3. Puntos de historia planificados 4](#_heading=h.oqwuc52xyzg9)

[1.4. Puntos de historia completados 4](#_heading=h.y2e1i9wsagze)

[1.5 Otros contextos de equipo 4](#_heading=h.2cofljnn60i2)

[2. Datos de equipo de los sprint 4](#_heading=h.4aw1pyd49na8)

[2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing) 4](#_heading=h.p7hvab5320wz)

[2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing) 4](#_heading=h.aouptz9nexkw)

[2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing) 4](#_heading=h.ti54v1jx4s2x)

[2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing) 4](#_heading=h.bbzn8olnxwb7)

[2.5 Compromisos 5](#_heading=h.s9pc496nv)

[3. Conclusiones y próximos pasos 5](#_heading=h.wmg41m8rkmny)

# 1. Contexto de Sprint

## 1.1. Duración Sprint

El sprint 1 duro aproximadamente 3 semanas

## 1.2. Objetivo del sprint

El objetivo principal de sprint número 1 es la base de la tienda web de ventas de productos donde se inició el proyecto con django, la finalidad de este es la muestra de los productos mediante un catálogo principal.

## 1.3. Puntos de historia planificados

Los puntos de historia planificados para este sprint son de 24 puntos

## 1.4. Puntos de historia completados

Los puntos de historia completados fueron de 24 puntos

## 1.5 Otros contextos de equipo

Uno de los integrantes enfermo durante una cierta cantidad de tiempo, complejidad al tratar con git y los commit

# 2. Datos de equipo de los sprint

## 2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)

- Insistencia al tratar de mantener las reuniones de manera recurrente

- Buenas prácticas al momento de realizar diseño en html y css

## 2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)

- Inicio de actividades del sprint 2

- Mayor comunicación

- Reuniones más frecuentes

- Mayor orden al realizar tareas por falta de comunicación

- Organizar de mejor manera documentos de planning

## 2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)

- Trabajar de manera muy aislada sin comunicar avances

- No subir evidencias a trello

- Dejar de subestimar el tiempo necesario para completar tareas

- Posponer reuniones importantes de avances

## 2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)

- Seguir utilizando los canales disponibles para la comunicación con el equipo

- Mantener la colaboración entre el equipo

- Seguir utilizando trello para las actividades

## 2.5 Compromisos

Paolo Cespedes: Dedicar más tiempo al proyecto por compensación al tiempo perdido por enfermedad y corte de servicios básicos dentro del hogar, además de estar más presente para el equipo de trabajo.

Cristian Nuñez: Me comprometo a priorizar más el proyecto demostrando una mayor preocupación y atención a cada tarea, respetando y cumpliendo todas las fechas de entrega asignadas. Además, asegurar una coordinación y comunicación constante y fluida con el equipo para garantizar un avance eficiente y exitoso de nuestros objetivos

Daniel Mondaca: Cumplir con los acuerdos establecidos en las reuniones respetando los plazos definidos, revisar y actualizar el tablero de tareas para mantener la visibilidad del avance.

# 3. Conclusiones y próximos pasos

El equipo de trabajo completo cada unos de los puntos de historia planificado, logrando el objetivo del sprint 1, estableciendo la base del proyecto con django y desarrollando el catálogo principal de productos, a pesar de las dificultades presentadas como la enfermedad de uno de los integrantes, la complejidad del manejo de Git al principio y la entrega del primer sprint, fuera del plazo establecido.

En cuanto a próximos pasos iniciaremos con las actividades propuestas en el sprint 2, concentrándose en las funcionalidades de la página, otro de los pasos es establecer reuniones de seguimientos más frecuentes para la mejora de la comunicación en el equipo, otro de los pasos a seguir es la mejora de gestión de tiempo, priorizando las tareas y el cumplimiento del plazo de cada una de estas, para poder recuperar el atraso, aun así dar continuidad de las buenas practicas de programacion, diseño y colaboración ya presente en el equipo.