Sistema de ventas SIPstore

Retrospectiva Sprint 2

Sistema de ventas SIPstore

08 Octubre 2025

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2025 | 1.0 | Paolo Cespedes | Estructuración e inicio del documento |

# Equipo de trabajo

| RUN | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.688-7 | Cristian Nuñez | cr.nunezt@duocuc.cl |
| 19.529.652-9 | Paolo Cespedes | pao.cespedes@duocuc.cl |
| 21.496.735-9 | Daniel Mondaca | dani.mondaca@duocuc.cl |
| 21.122.527-0 | Juan Cardenas | ju.cardenasa@duocuc.cl |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Jose Antonio Campos |
| --- | --- |
| Proyecto | SIPstore |
| Patrocinador Principal | Jose Antonio Campos |
| Encargado del proyecto | Paolo Cespedes |

# Tabla de contenidos

Contenido

Historial de Versiones	1

Equipo de trabajo	2

Información del proyecto	2

Tabla de contenidos	3

1. Contexto de Sprint	4

1.1. Duración Sprint	4

1.2. Objetivo del sprint	4

1.3. Puntos de historia planificados	4

1.4. Puntos de historia completados	4

1.5 Otros contextos de equipo	4

2. Datos de equipo de los sprint	4

2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)	4

2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)	4

2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)	4

2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)	4

2.5 Compromisos	5

3. Conclusiones y próximos pasos	5

# 1. Contexto de Sprint

## 1.1. Duración Sprint

El sprint 2 duro aproximadamente 1 semana y 4 días

## 1.2. Objetivo del sprint

El objetivo principal de sprint número 2 fue implementar el panel de control administrativo de la página, integrando visualizaciones en inventario, pedidos, gestión de reportes y lo más importante la vista de administrador

## 1.3. Puntos de historia planificados

Los puntos de historia planificados para este sprint son de 59 puntos

## 1.4. Puntos de historia completados

Los puntos de historia completados fueron de 59 puntos

## 1.5 Otros contextos de equipo

# 2. Datos de equipo de los sprint

## 2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)

- Comunicación constante

- Mantuvimos una comunicación constante y efectiva entre todos

## 2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)

- Mejorar el horario para hacer reuniones periódicamente

- Mejorar el sprint backlog con la fecha de inicio de las tareas

## 2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)

- Evitar el postergó de reuniones importantes

## 2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)

- Mantener la colaboración y buena comunicación dentro del equipo

## 2.5 Compromisos

Paolo Cespedes:Me comprometo a dirigir mejor al equipo de trabajo destacando sus fortalezas y debilidades, mejorar la calidad del código en el cual trabajamos y mantener una comunicación constante con el cliente

Cristian Nuñez: Me comprometo a la mejora de código priorizando claridad y pulcritud, además de corregir errores que ocurran durante el proceso, además de cumplir con las responsabilidades delegadas y mejorar la comunicación por diferentes medios.

Daniel Mondaca: Me comprometo a la mejora de optimización de vistas, eliminación de código innecesario y corrección de errores en el backend para asegurar un flujo más limpio y eficiente, al igual que con el deber de cumplir cada una de mis responsabilidades y tareas para estar al tanto y al dia en cuanto al cronograma.

Juan Cardenas:Me comprometo a optimizar los tiempos en la creación de funciones, como así cumplir con las tareas y responsabilidades asignadas en cuanto a calidad y tiempo asignado.

# 3. Conclusiones y próximos pasos

Como conclusiones y próximos pasos realizaremos los casos de prueba de este sprint para resolver problemas con los distintas funciones que se aparecieron mientras realizamos las tareas además de dar pie inicio al siguiente sprint de trabajo, además después del siguiente sprint el cliente tendrá más disponibilidad para realizar reuniones con el y mostrar frente a frente los avances que realizamos del proyecto ya que actualmente la comunicación es por via gmail y whatsapp es constante pero hay que realizar reuniones presenciales