Sistema de ventas SIPstore

Retrospectiva Sprint 3

Sistema de ventas SIPstore

16 Octubre 2025

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2025 | 1.0 | Paolo Cespedes | Estructuración e inicio del documento |

# Equipo de trabajo

| RUN | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.688-7 | Cristian Nuñez | cr.nunezt@duocuc.cl |
| 19.529.652-9 | Paolo Cespedes | pao.cespedes@duocuc.cl |
| 21.496.735-9 | Daniel Mondaca | dani.mondaca@duocuc.cl |
| 21.122.527-0 | Juan Cardenas | ju.cardenasa@duocuc.cl |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Jose Antonio Campos |
| --- | --- |
| Proyecto | SIPstore |
| Patrocinador Principal | Jose Antonio Campos |
| Encargado del proyecto | Paolo Cespedes |

# Tabla de contenidos

Contenido

Historial de Versiones	1

Equipo de trabajo	2

Información del proyecto	2

Tabla de contenidos	3

1. Contexto de Sprint	4

1.1. Duración Sprint	4

1.2. Objetivo del sprint	4

1.3. Puntos de historia planificados	4

1.4. Puntos de historia completados	4

1.5 Otros contextos de equipo	4

2. Datos de equipo de los sprint	4

2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)	4

2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)	4

2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)	4

2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)	4

2.5 Compromisos	5

3. Conclusiones y próximos pasos	5

# 1. Contexto de Sprint

## 1.1. Duración Sprint

El sprint 3 duro aproximadamente 1 semana y 4 días

## 1.2. Objetivo del sprint

El objetivo principal de sprint número 3 fue implementar algoritmo de stock para el movimiento de los productos

## 1.3. Puntos de historia planificados

Los puntos de historia planificados para este sprint son de 26 puntos

## 1.4. Puntos de historia completados

Los puntos de historia completados fueron de 26 puntos

## 1.5 Otros contextos de equipo

# 2. Datos de equipo de los sprint

## 2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)

- Comunicación constante

- Mantuvimos una comunicación constante y efectiva entre todos

## 2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)

- Mejorar el horario para hacer reuniones periódicamente

- Mejorar el sprint backlog con la fecha de inicio de las tareas

## 2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)

- Evitar el postergó de reuniones importantes

- Reducir la dependencia de mensajes informales cuando se trate de decisiones importantes del proyecto

## 2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)

- Mantener la colaboración y buena comunicación dentro del equipo

- Seguir aplicando buenas prácticas de documentación y control de versiones

## 2.5 Compromisos

Paolo Cespedes:Me comprometo a dirigir mejor al equipo de trabajo destacando sus fortalezas y debilidades, mejorar la calidad del código en el cual trabajamos y mantener una comunicación constante con el cliente

Cristian Nuñez: Me comprometo a trabajar al ritmo mantenido hasta el momento, asegurando la modularidad del código y pulcritud, haciendo más fácil el trabajo en equipo y el mantenimiento del código.

Daniel Mondaca: Me comprometo a fortalecer la parte de testing y validaciones, garantizando que cada módulo cumpla correctamente la funcionalidad antes del despliegue, y también mejorar para mantener una documentación técnica clara y actualizada

Juan Cardenas:Me comprometo a fortalecer la comunicacion con el equipo, tambien a seguir trabajando con la misma intensidad en el diseño de los apartados y seguir mejorando en la creacion de funcionalidades.

# 3. Conclusiones y próximos pasos

Como conclusiones y próximos pasos realizaremos los casos de prueba de este sprint para resolver problemas con los distintas funciones que se aparecieron mientras realizamos las tareas además de dar pie inicio al siguiente sprint de trabajo, además después del siguiente sprint el cliente tendrá más disponibilidad para realizar reuniones con el y mostrar frente a frente los avances que realizamos del proyecto ya que actualmente la comunicación es por via gmail y whatsapp es constante pero hay que realizar reuniones presenciales