Sistema de ventas SIPstore

Retrospectiva Sprint 6

Sistema de ventas SIPstore

16 Octubre 2025

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2025 | 1.0 | Paolo Cespedes | Estructuración e inicio del documento |

# Equipo de trabajo

| RUN | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.173.688-7 | Cristian Nuñez | cr.nunezt@duocuc.cl |
| 19.529.652-9 | Paolo Cespedes | pao.cespedes@duocuc.cl |
| 21.496.735-9 | Daniel Mondaca | dani.mondaca@duocuc.cl |
| 21.122.527-0 | Juan Cardenas | ju.cardenasa@duocuc.cl |

# Información del proyecto

| Empresa / Organización | Jose Antonio Campos |
| --- | --- |
| Proyecto | SIPstore |
| Patrocinador Principal | Jose Antonio Campos |
| Encargado del proyecto | Paolo Cespedes |

# Tabla de contenidos

Contenido

Historial de Versiones	1

Equipo de trabajo	2

Información del proyecto	2

Tabla de contenidos	3

1. Contexto de Sprint	4

1.1. Duración Sprint	4

1.2. Objetivo del sprint	4

1.3. Puntos de historia planificados	4

1.4. Puntos de historia completados	4

1.5 Otros contextos de equipo	4

2. Datos de equipo de los sprint	4

2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)	4

2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)	4

2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)	4

2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)	4

2.5 Compromisos	5

3. Conclusiones y próximos pasos	5

# 1. Contexto de Sprint

## 1.1. Duración Sprint

El sprint 6 duro aproximadamente 1 semana y 4 días

## 1.2. Objetivo del sprint

El objetivo principal de sprint número 6 fue la integración de un usuario con el cual el administrador puede ingresar y mantener una seguridad en su página, además de que los compradores pueden ingresar calificación y comentarios a los productos para tener un top de mejores valorados y conocer la opinión de los clientes

## 1.3. Puntos de historia planificados

Los puntos de historia planificados para este sprint son de 34 puntos

## 1.4. Puntos de historia completados

Los puntos de historia completados fueron de 34 puntos

## 1.5 Otros contextos de equipo

# 2. Datos de equipo de los sprint

## 2.1 Lo que hicimos bien (Keep Doing)

- Comunicación constante

- Mantuvimos una comunicación constante y efectiva entre todos

## 2.2 Lo que debemos empezar a hacer (Start Doing)

- Mejorar el horario para hacer reuniones periódicamente

- Mejorar el sprint backlog con la fecha de inicio de las tareas

## 2.3 Lo que debemos dejar de hacer (Stop Doing)

- Evitar el postergó de reuniones importantes

- Reducir la dependencia de mensajes informales cuando se trate de decisiones importantes del proyecto

## 2.4 Lo que debemos seguir haciendo (Continue Doing)

- Mantener la colaboración y buena comunicación dentro del equipo

- Seguir aplicando buenas prácticas de documentación y control de versiones

## 2.5 Compromisos

Paolo Cespedes: Me comprometo a guiar de mejor manera al equipo de trabajo

Cristian Nuñez: Me comprometo a mantener una comunicación fluida con el equipo de desarrollo, aportar y apoyar a los miembros del equipo en las dificultades que se presenten.

Daniel Mondaca: Me comprometo a fortalecer la documentación técnica, la mejora de la gestión de versiones y apoyar en la integración final del proyecto

Juan Cardenas: Me comprometo a seguir apoyando tanto en desarrollo como en aportar al equipo en el registro de información.

# 3. Conclusiones y próximos pasos

Como conclusiones y próximos pasos habiendo terminado el ultimo sprint de desarrollo podemos dan pie a la marcha blanca y todo lo que eso significa, en los siguientes pasos se levantara el host y se asignará el dominio de la página, además de migrar la base de datos a MySQL para un mejor control de la base de datos y también se iniciara el proceso de documentación pertinente como el manual de usuario, el perfil de usuario final y instrucciones de instalación de los componentes finales, además de la carga de los datos finales para la compra y venta de productos.